# TỔNG HỢP DỰ ÁN THAMAI – LỘ TRÌNH & TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI

## I. MỤC TIÊU GỐC CỦA DỰ ÁN THAMAI

- Xây dựng một Trợ lý AI Cá nhân phục vụ nhiều mục đích:

  - Tâm sự & hỗ trợ tinh thần

  - Hỗ trợ học lập trình

  - Hỗ trợ làm phim, video YouTube

  - Hỗ trợ xây dựng gia phả, ghi chép dữ liệu gia đình

- Mục tiêu dài hạn: Tạo thành một hệ thống vận hành được trên Web, dễ mở rộng, có thể dùng giọng nói (voice input/output).

## II. LỘ TRÌNH ĐÃ ĐỀ RA

### Cấp độ 1: Làm quen với AI (không cần code)

- Hiểu khái niệm AI, GPT, Custom GPT

- Tạo GPT riêng (ThamAI) qua ChatGPT

- Sử dụng công cụ AI: Canva AI, Notion AI, HeyGen

Tiến độ: Hoàn thành 100%

### Cấp độ 2: Tự học lập trình và tạo công cụ AI đơn giản

- Học Python cơ bản

- Dùng thư viện ChatterBot / LangChain để tạo chatbot

- Tạo các công cụ đơn giản: ghi nhật ký, hỗ trợ học lập trình, gợi ý nội dung

Tiến độ: - Đã học và thực hành Python mức cơ bản – Đạt - Đã setup thử vài chatbot local – Đạt - Chưa hoàn thiện chatbot tích hợp giọng nói – Đang làm

### Cấp độ 3: Tự động hóa và kiếm tiền từ trợ lý AI

- Tạo ứng dụng web (Frontend + Backend)

- Dùng giọng nói (speech-to-text & text-to-speech)

- Sản xuất nội dung YouTube bằng AI

- Mở rộng để kinh doanh hoặc xuất bản sản phẩm số

Tiến độ thực tế: - Đã có Backend chạy thử với OpenAI API (local) – Đạt - Triển khai Backend lên Render – Lỗi, đang sửa - Frontend (HTML + JS) đang trong giai đoạn hoàn thiện – Đang làm - Tính năng đổi giọng (Nam/Nữ) đã thiết kế – Chờ test - Tính năng test âm thanh (test.wav) – Đang tích hợp

## III. TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI THEO MODULE

### 1. Backend (NodeJS / Python / OpenAI API)

- Kết nối API: ✓ hoạt động local

- Chức năng gọi model: ✓ ổn định

- Lỗi triển khai Render: ✗ chưa chạy được

- Bảo mật API Key: ✓ đã hướng dẫn tách .env

Việc cần làm: - Kiểm tra cấu hình server Render - Kiểm tra port, build command, start command - Kiểm tra đường dẫn /api/chat

### 2. Frontend (index.html + script.js + CSS)

- Giao diện: 70% hoàn chỉnh

- Chatbox: hoạt động

- Gửi/nhận tin nhắn: hoạt động

- TTS/STS: đang mắc lỗi tích hợp Web Speech API

- Nút đổi giọng: đã code nhưng chưa chạy đúng

- File test.wav: đang chuẩn bị demo

Việc cần làm: - Đồng bộ frontend với backend URL - Hoàn thiện chức năng giọng nói - Bắt lỗi JavaScript còn sót lại

### 3. Tính năng giọng nói (Voice Input / Voice Output)

Voice Input: Web Speech API Recognition → đang lỗi trên Chrome Voice Output: SpeechSynthesis → hoạt động nhưng chưa đổi giọng đúng như thiết kế

Việc cần làm: - Rà lại script.js - Tạo fallback nếu Chrome chặn micro - Hoàn thiện nút đổi giọng

### 4. Hướng mở rộng (YouTube – Gia phả – Tự động hóa)

- YouTube: đã tạo script mẫu, chưa dựng workflow hoàn chỉnh

- Gia phả: đã có logic khởi đầu, chưa bắt đầu xây dựng UI

- Tự động hóa: chưa thực hiện

## IV. TỔNG KẾT CÔNG VIỆC ĐANG BỊ “NGHẼN”

- Backend trên Render không chạy → cần kiểm tra và sửa

- Frontend vẫn còn lỗi → cần rà soát toàn bộ JS

- Giọng nói chưa hoạt động ổn định → cần test lại từng bước

- Mất định hướng tổng thể → đã phục hồi tài liệu qua bản tổng hợp này

## V. ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO (RÕ RÀNG – CỤ THỂ)

### Bước 1: Anh gửi mã backend đang deploy trên Render

Để em kiểm tra nguyên nhân 500 / failed build.

### Bước 2: Anh gửi toàn bộ folder Frontend

Em sẽ rà lại toàn bộ script.js, index.html.

### Bước 3: Tối ưu tính năng đổi giọng + test.wav

Em sẽ sửa trực tiếp.

### Bước 4: Gộp lại thành bản ZIP ThamAI_v5

Sau khi mọi lỗi được sửa xong.

## VI. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN (ĐÁNH GIÁ NGẮN GỌN)

- Không hề bị vỡ trận.

- Chỉ tạm thiếu trật tự do mất đoạn chat cũ.

- Toàn bộ hướng đi vẫn đúng.

- Công việc chỉ cần gom lại và tiếp tục theo đúng tiến độ trong tài liệu này.

## VII. GHI CHÚ

Nếu anh muốn, em có thể: - Xuất bản tài liệu này thành file PDF, DOCX, TXT, ZIP… - Tự động cập nhật mỗi khi chúng ta tiến hành bước mới.

→ Tài liệu đã sẵn sàng để anh theo dõi tiến độ và không bị mất phương hướng nữa.